CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO DE EXTENSÃO V – CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO PRELIMINAR DO PROJETO

DESCRIÇÃO:

Esta etapa tem como finalidade consolidar e estruturar, de forma detalhada, um projeto de intervenção social, tecnológica ou educacional, voltado para a área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). Partindo dos fundamentos e competências previstos no PPC do curso, é o momento de transformar as ideias, estudos e levantamentos anteriores em um plano de ação organizado, capaz de demonstrar, na prática, a aplicação dos conteúdos ligados à engenharia de software, programação, banco de dados, análise de requisitos, qualidade e segurança de sistemas, entre outros.

Além do planejamento rigoroso (definição de objetivos, justificativa, cronograma, recursos e indicadores de êxito), propõe-se a execução preliminar (um “piloto” ou teste inicial de alguma(s) parte(s) do projeto) para verificar a viabilidade e coletar feedbacks. Isso permite aperfeiçoar a solução antes de sua implementação completa, garantindo maior aderência às necessidades da comunidade ou organização atendida.

Finalmente, estudantes que já tiverem maior maturidade no projeto podem realizar palestras, cursos ou oficinas direcionadas ao público-alvo, abordando boas práticas de desenvolvimento de software, segurança da informação, metodologias ágeis ou outros temas relevantes, reforçando o compromisso social e a responsabilidade profissional no contexto de ADS.

A Extensão Universitária na área de Computação desempenha um papel crucial ao conectar o conhecimento acadêmico com as necessidades da comunidade, promovendo a inclusão digital e a alfabetização tecnológica através de cursos e oficinas destinados a segmentos com acesso limitado à tecnologia. As situações-problema abrangem, desde as oportunidades de criação de softwares customizados para ONGs, melhorando sua eficiência operacional, bem como relacionadas à segurança cibernética para conscientizar sobre práticas seguras na internet, iniciativas de robótica educacional em escolas para estimular o interesse em ciência em tecnologia e desenvolvimento de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Programas de reciclagem e recondicionamento de equipamentos eletrônicos antigos visam reduzir o lixo eletrônico e apoiar
comunidades carentes, enquanto a consultoria tecnológica para pequenas empresas locais ajuda na navegação digital e expansão de operações. Outras áreas contemplam o desenvolvimento de jogos educacionais e iniciativas de sustentabilidade tecnológica, promovendo o uso eficiente de recursos.

O QUÊ REALIZAR:

Para iniciar seu projeto, você deverá preencher a CARTA DE APRESENTAÇÃO e escolher uma organização (empresas, comércios, templos, escolas etc.) para visitar e se apresentar.

Após a autorização da organização, com o preenchimento do TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS, inicie o seu projeto.

Muito bem! Agora o que fazer?

1. ESTRUTURAÇÃO COMPLETA DO PROJETO

1.1 Introdução e Justificativa

- Contexto: Apresente a instituição ou comunidade parceira, indicando como se deu o contato e quais problemas ou oportunidades relacionados ao desenvolvimento de sistemas foram identificados (por ex.: processos manuais, carência de sistemas de apoio à decisão, falta de integração entre setores).

- Demanda ou Lacunas Tecnológicas: Explique por que as soluções de Análise e Desenvolvimento de Sistemas são necessárias (ex.: necessidade de software sob medida, otimização de processos, melhoria na coleta e tratamento de dados).

- Relevância: Destaque a importância social, tecnológica ou econômica da intervenção, e como ela se relaciona aos objetivos do curso de ADS.

1.2 Objetivo Geral e Objetivos Específicos

- Objetivo Geral: Formule a meta principal do projeto (ex.: “Desenvolver um sistema web para melhorar o controle de estoque de uma ONG”, “Implementar uma aplicação mobile para agendamento de serviços comunitários”).

- Objetivos Específicos: Descreva as metas menores e tangíveis (ex.: “Levantar requisitos funcionais e não funcionais”, “Elaborar protótipo navegável”, “Treinar usuários para uso do sistema”, “Implementar rotinas de testes automatizados”).

1.3 Público-Alvo e Comunidade Envolvida

- Caracterização dos beneficiários: Defina quem receberá os benefícios (funcionários de uma empresa, comunidade de um bairro, voluntários de uma ONG, etc.) e qual o nível de conhecimento em tecnologia que eles possuem.

1.4 Metodologia e Plano de Ação

- Coleta de Requisitos: Detalhe como serão identificados os requisitos (entrevistas, questionários, brainstorming, análise de fluxos).

- Modelagem e Desenvolvimento: Cite ferramentas e padrões de projeto (UML, protótipos de tela, arquitetura de software, linguagem de programação escolhida).

- Testes e Validação: Indique como garantir a qualidade e usabilidade (testes funcionais, testes de segurança, testes unitários, feedback de usuários).

- Treinamentos: Se for o caso, elabore um plano para capacitar os envolvidos na operação ou manutenção do sistema (por ex.: oficinas de uso de aplicativo, introdução à lógica de programação).

- Documentação: Defina padrões de registros (diagrama de classes, manual de usuário, atas de reuniões, logs de desenvolvimento).

1.5 Recursos Necessários

- Materiais: Equipamentos, servidores, softwares, IDEs, bancos de dados, ferramentas de versionamento.

- Humanos: Envolvidos no projeto (desenvolvedores, analistas, testers, voluntários); estimativa de horas.

- Orçamentários (quando houver): Custos com infraestrutura de nuvem, licenciamento de ferramentas, viagens, etc.

1.6 Cronograma de Execução

- Estrutura Temporal: Defina as fases (levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento, testes, implantação parcial).

- Responsáveis: Atribuir membros da equipe para cada etapa.

- Marcos de Verificação (milestones): Pontos para avaliar progresso ou aprovar entregas intermediárias.

1.7 Indicadores e Avaliação

- Quantitativos: Podem incluir número de funcionalidades implementadas, tempo de resposta do sistema, redução de retrabalho, satisfação dos usuários.

- Qualitativos: Percepção de facilidade de uso, adequação às necessidades, confiança no sistema.

- Periodicidade: Indique se haverá revisões semanais, quinzenais ou mensais, e como será feita a coleta de dados (reuniões, testes, demonstrações).

2. EXECUÇÃO PRELIMINAR (ATIVIDADE PILOTO)

2.1 Seleção e Planejamento do Piloto

- Selecione uma funcionalidade-chave ou um módulo do software para testar.

- Prepare o ambiente de desenvolvimento ou homologação (base de dados, servidor web, simuladores).

2.2 Implementação da Versão Reduzida

- Configuração: Faça a configuração e instalação necessárias (ex.: deploy em ambiente de testes, criação de usuários fictícios).

- Testes Iniciais: Convide um pequeno grupo de usuários ou voluntários para experimentar o sistema, usando cenários reais ou simulados.

- Coleta de Evidências: Prints de tela, logs, depoimentos, questionários de usabilidade.

2.3 Avaliação e Ajustes

- Identificação de Erros: Mapeie bugs, falhas de desempenho ou problemas de interface.

- Sugestões: Registre as demandas adicionais ou ajustes solicitados pelos usuários.

- Refinamento do Projeto: Atualize o cronograma, inclua tarefas de correção ou novas funções no backlog de desenvolvimento.

3. DOCUMENTAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO

3.1 Relatório de Execução Preliminar

- O que foi executado: Detalhe a parte do sistema ou o componente que entrou em teste.

- Evidências: Fotos, prints, anotações de teste, feedbacks, estatísticas de uso.

- Conclusões: Pontos positivos e negativos, lições aprendidas, possíveis caminhos de melhoria.

3.2 Revisão do Projeto

- Ajustes de Objetivos: Se surgirem novas necessidades, ou se alguma meta se mostrar inviável, registre as mudanças.

- Atualização de Cronograma: Se necessário, revise prazos e atribuições de equipe.

- Planejamento das Próximas Etapas: Organize prioridades de desenvolvimento, considerando os resultados do piloto.

4. PALESTRAS, CURSOS OU TREINAMENTOS PARA A COMUNIDADE (OPCIONAL)

- Temas Possíveis:

  - Fundamentos de programação e algoritmos.

  - Introdução ao software desenvolvido (como usar, vantagens, boas práticas).

  - Segurança da informação em aplicativos web e mobile.

  - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban) aplicadas a pequenos projetos.

- Organização: Preparar slides, escolher formato (presencial ou remoto), divulgar data e local.

- Registro: Fotos, depoimentos, listas de presença, material didático, feedback dos participantes.

O QUE O(A) ESTUDANTE DEVE ENTREGAR

Coletou essas informações? Agora você poderá preencher o relatório de seu Projeto de Extensão. Em resumo, você deve entregar:

- Documento de Estruturação Completa do Projeto

  - Introdução e Justificativa: Contextualização da organização ou comunidade, problemas/demandas identificadas e relevância da intervenção.

  - Objetivos Geral e Específicos: Metas amplas e desdobramentos práticos.

  - Metodologia e Plano de Ação: Descrição das etapas (coleta de requisitos, desenvolvimento, testes, etc.) e de como serão realizadas.

  - Cronograma: Tabela/diagrama com datas, atividades e responsáveis.

  - Recursos Necessários: Materiais, humanos e, se for o caso, orçamentários.

  - Indicadores de Sucesso: Critérios quantitativos e qualitativos, com forma e momento de avaliação.

- Relatório de Execução Preliminar (Piloto)

  - Descrição da Atividade Piloto: O que foi colocado em prática, qual funcionalidade ou etapa do projeto foi testada.

  - Evidências: Fotos, prints de tela, feedback de usuários, registros de erros/testes, depoimentos.

  - Conclusões e Ajustes: Principais lições aprendidas, pontos fortes e fragilidades observadas, correções necessárias no planejamento.

- (Opcional) Evidências de Palestras ou Treinamentos

  - Material Didático (slides, apostilas, vídeos curtos) utilizado no treinamento.

  - Documentos de Registro: Fotos, vídeos, lista de presença ou assinaturas, avaliações de satisfação da comunidade.

  - Relato dos Resultados: Breve relato sobre o impacto ou a percepção dos participantes, alinhado ao objetivo do treinamento (por exemplo, adoção de boas práticas de uso do sistema, ou de segurança da informação).

- Refinamento Final do Projeto

  - Versão Atualizada do Plano de Ação: Incorporando os aprendizados e as mudanças propostas após o piloto.

  - Perspectivas de Continuidade ou Implementação Completa: Indicação dos próximos passos, caso o projeto siga além desta etapa de extensão.

Em síntese, o(a) estudante entregará um projeto completo e documentado, com evidências de execução preliminar, validando parcialmente as soluções de Análise e Desenvolvimento de Sistemas planejadas.

COMPETÊNCIAS:

Durante a realização do Projeto, o estudante irá desenvolver competências como: capacidade de planejamento estratégico; gestão do tempo e organização de atividades; articulação entre teoria e prática; elaboração de documentos técnicos; e desenvolvimento de propostas de intervenção com base em dados reais. Também serão fortalecidas habilidades de liderança, trabalho em equipe, tomada de decisão e comunicação interpessoal.

Ao conduzir o projeto, o(a) estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas desenvolverá:

- Análise e Modelagem de Sistemas: Identificar requisitos, elaborar diagramas, propor soluções adequadas à realidade do cliente.

- Desenvolvimento de Software: Codificar e implementar aplicativos de forma estruturada e segura, aplicando padrões de projeto e boas práticas de programação.

- Banco de Dados: Conceber, modelar e administrar bases de dados, zelando pela integridade e desempenho no armazenamento de informações.

- Testes e Qualidade de Software: Aplicar métodos de verificação e validação, garantindo confiabilidade e manutenibilidade dos sistemas.

- Gestão de Projetos: Planejar tarefas, recursos e cronogramas, acompanhando o desenvolvimento e avaliando resultados.

- Segurança e Manutenção de Sistemas: Estudar vulnerabilidades, adotar medidas de proteção, manter e evoluir sistemas ao longo do tempo.

SOFT SKILLS DESENVOLVIDAS:

- Comunicação e Liderança: Conduzir reuniões, interagir com clientes, delegar e acompanhar tarefas de desenvolvimento.

- Trabalho em Equipe: Coesão na atuação com outros colegas, divisão de responsabilidades e sinergia em diferentes frentes do projeto (frontend, backend, banco de dados).

- Pensamento Crítico e Criativo: Resolver problemas de design e lógica, adequar tecnologias disponíveis à demanda real.

- Autonomia e Responsabilidade: Cumprir prazos, reportar status de forma ética e transparente, manter organização.

- Empatia e Visão Social: Entender as necessidades de usuários não técnicos, buscando soluções inclusivas e acessíveis.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:

Essa etapa do Projeto de Extensão tem como objetivo possibilitar ao estudante a consolidação das competências necessárias para estruturar e planejar um projeto de intervenção de forma detalhada, coerente e fundamentada. Espera-se que seja capaz de transformar dados e informações obtidos previamente em um plano de ação claro, com objetivos bem definidos, atividades organizadas, recursos identificados, cronograma viável e métodos de avaliação pertinentes. Além disso, deverá desenvolver a habilidade de testar parcialmente sua proposta por meio de uma execução preliminar, analisando sua aplicabilidade e realizando os ajustes necessários. Com isso, busca-se promover a articulação entre teoria e prática, o desenvolvimento da autonomia, da capacidade de planejamento e da responsabilidade social no contexto da extensão universitária.

Esta etapa do Projeto de Extensão tem também como objetivo o desenvolvimento, de forma prática e fundamentada, de:

- Promover a integração entre teoria e prática de ADS, evidenciando como metodologias, linguagens de programação e conceitos de engenharia de software podem resolver problemas concretos.

- Desenvolver capacidade de planejamento, definindo metas, cronogramas e indicadores que reflitam a complexidade de um projeto real.

- Realizar uma execução preliminar (piloto), obtendo feedback do público-alvo e ajustando o projeto antes de sua finalização.

- Fortalecer a formação cidadã e social do futuro desenvolvedor, evidenciando a relevância de sistemas bem elaborados para melhorias em organizações, comunidades e serviços.

BIBLIOGRAFIA:

ASSUNÇÃO, R. M., & OLIVEIRA, J. P. (2016). Inclusão digital e alfabetização tecnológica: um estudo de caso. Salvador: EDUFBA.

BATISTA, E. S. (2012). Tecnologias assistivas e inclusão digital. São Paulo: Cultura Acadêmica.

KEEGAN, V. (2015). Desenvolvimento de jogos digitais. São Paulo: Novatec.

MENDES, C. L. (2018). Segurança da informação: uma visão gerencial. São Paulo: Saraiva.

MONTEIRO, M. (2014). Design para a Internet: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro: Alta Books.

NORTON, P. (2002). Introdução à informática. São Paulo: Makron Books.

NUNES, C. S. (2017). Robótica educacional: princípios e práticas. Porto Alegre: Bookman.

PEREIRA, J. R. M., & MENDES, L. F. (2015). Hackathons: inovando com maratonas de programação. São Paulo: Editora Blucher.

PRESSMAN, R. S. (2019). Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH.

RIBEIRO, M. A., & ALVES, T. M. (2019). Sustentabilidade e tecnologia: estratégias e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier.

SOMMERVILLE, I. (2011). Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson.

TANENBAUM, A. S., & WETHERALL, D. J. (2011). Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson.